工作周报

组号：08

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周次** | **产品经理：敬祎丹** | **移动端：吴凌欣** | **web端：游璐颖** | **服务器端：林心代** |
| **一** | 1. <移动端需求分析报告>与<后台管理系统需求分析报告>引言部分撰写； 2. <项目开发总结报告>开发技术说明部分撰写。 | 1. 各个文档的汇总与整理； 2. <移动端需求分析报告>项目概述部分撰写； 3. <移动端需求分析报告>与<后台管理系统需求分析报告>结构确定。 | 1. 对本次项目进行技术选型； 2. 补充学习本次项目web端开发需要用到的相关知识。 | 1. 对本次项目进行技术选型； 2. 补充学习本次项目服务器端开发需要用到的相关知识。 |
| **二** | 1. <到云管理系统产品需求文档>项目概述部分撰写；详细功能需求文字部分撰写； 2. <项目开发总结报告>中链接与成员分工部分的更正，技术说明部分的修改。 | 1. <到云移动端产品需求文档>详细功能需求部分的撰写； 2. 到云移动端原型设计。 | 1. 到云管理系统原型设计； 2. <到云管理系统产品需求文档>中详细功能需求中页面逻辑部分的补充。 | 1. 构思到云系统移动端、后台、服务器三端的功能分工与接口设计； 2. 协调团队成员更好更快认知所开发系统的全貌，帮助答疑。 |
| **三** | 1. <到云管理系统产品需求文档>产品功能结构图以及产品信息结构图的修改；详细功能中数据字典功能的撰写。 | 1. 配置移动端开发环境； 2. 修改app图标；欢迎页面以及注册登录页面的实现。 | 1. 权限管理和考勤管理界面的实现； 2. 后台原型图中数据字典功能的实现。 | 1. 构思到云系统后台的数据字典与系统参数的修改； 2. 协调团队成员认知所开发系统的全貌，帮助答疑。 |
| 四 | 1. 更新<项目开发总结文档> 2. 移动端文档的更新。 3. 后台文档的更新； | 移动端相关界面的实现。 | 前端UI框架和标准页面设计。 | 协调团队成员认知所开发系统的全貌，帮助答疑。 |
| 五 | 项目总结文档中相关链接的更新；协调团队成员认知所开发系统的全貌，帮助答疑。 | 移动端相关界面、功能的实现。 | 在前端单页面应用程序中实现HTTP拦截器；前端页面设计，制作并展示动图。 | 在后端应用程序中设计REST API，为客户端提供身份验证、注册、修改密码、发送验证码等功能；设计并创建数据库。 |
| 六 | 1. 移动端学生加入班课需求分析； 2. 移动端教师发起限时签到和一键签到需求分析； 3. 移动端学生签到需求分析。 | 1. 班课列表和创建班课; 2. 对之前所做功能、页面进行修改完善。 | 1. 数据字典管理和系统参数管理； 2. 对之前检查不合格的地方进行修改完善。 | 1. 使用ORM框架实现基础设施层中的Repository； 2. 为客户端提供API ； 3. 数据库物理模型的设计，包括班课、班课成员、课程学校组织结构、系统参数等。 |